## Slide 1
التخطيط التشغيلى

## Slide 2
الإلتزام بوقت البرنامج وفترات الاستراحة
دليل وعيك
لاتدع هاتفك المتنقل يشوش أفكار من حولك
الأسئلة والنقاش متاحة في محتوى البرنامج
إبتسامتك و تعاونك دليل حب العمل الجماعي
تأقلمك مع المدرب وتنفيذ التمارين يسهل
استيعاب المادة العلمية
الاتفاقيات

## Slide 3
محاور الدورة
مقدمة في التخطيط التشغيلى
الفرق بين التخطيط الاستراتيجى والتشغيلى
المزايا الرئيسة للقادة التشغيليين
تقييم الآداء سوات
نماذج أعداد خطة تشغيلية

## Slide 4
صمم هذا البرنامج التدريبي خصيصا لتنمية معارف ومهارات المشاركين لإعداد الخطط التشغيلية لمنظمات ووحدات الأعمال التي يديرونها.
الهدف العام للبرنامج التدريبي

## Slide 5
أن يتمكن المتدرب من التعرف على مفهوم عملية التخطيط .
أن يعرف المتدرب كيفية شرح أنواع التخطيط ومستوياته.
أن يعرف المتدرب كيفية توضيح أهمية التخطيط ومراحل التخطيط التشغيلي.
أن يعرف المتدرب علاقة التخطيط التشغيلي بالتخطيط الاستراتيجي.
أن يعرف المتدرب بيان علاقة التخطيط التشغيلي بالموازنات المالية التقديرية.
أن يتعرف المتدرب على تقييم سوات وكيفية تطبيقه .
أن يتمكن المتدرب من شرح كيفية بناء الأهداف الذكية والتدرب على التطبيق في البرنامج
أن يتعرف المتدرب على كيفية صناعة مؤشرات الأداء
أن يتعرف المتدرب على آلية بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق في البرنامج.
أن يتعرف المتدرب على كيفية وضع جداول متابعة تنفيذ الخطة.
بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية (بمشيئة الله )
الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

## Slide 6
الجلسة التدريبية الأولى
مقدمة في التخطيط التشغيلى

## Slide 7: مقدمة
تعتبر عملية التخطيط نشاطاً يهدف إلى تضيق الفجوة ذهنياً بين الحال الذى أنت والمجموعة عليه الان وما تريد أن تكون عليه فى المستقبل فيما يتعلق بتنفيذ مهمة ما .

## Slide 8: تساؤلات مرتبطة بالتخطيط التشغيلى
ما هو التخطيط التشغيلى ؟
  صياغة تسلسل منطقي وزمني لنشاطات تنفيذية وموارد مستخدمة لإنجاز نتائج محددة.
ما الهدف من التخطيط التشغيلي؟
  يهدف التخطيط التشغيلي لمحاكاة وتثبيت تسلسل نشاطات محددة ومترابطة بشكل نمطي منظم لإنجاز أولويات تنافسيةَ محددة.
لماذا نحتاجه
(من وجهة نظر الإدارة العليا)؟
  لضمان الأداء الأمثل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن المعطيات الواقعية المتاحة.

## Slide 9: تساؤلات مرتبطة بالتخطيط التشغيلى
لماذا نحتاجه
(من وجهة نظر الإدارة التشغيلية)؟
  . تحقيق البراعة و التميز: إمتلاك القدرة على القيام بنشاطات تؤدي إلى درجة عالية من جودة .
ماذا يحصل لو لم
نقوم به؟
  فوضى في العمل.
  عدم تحقيق الأهداف.
  سوء استخدام للموارد.
ما الرابط بين
التخطيط التشغيلي والتحسين المستمر للأداء؟
  تحسين المنتجات، تطوير الخدمات.
  زيادة رضاء العميل

## Slide 10: تعريف التخطيط
هو عمليات تفكير منظم وتحليل مدروس وموثق لواقع محدد لرسم أهداف مستقبلية وتقدير التوقيت والأليات والوسائل المطلوبة للتنفيذ .

## Slide 11: أهمية التخطيط
التكيف والمرونة.
التحسب للمفاجآت.
السيطرة على الأحداث والمواقف.
التخلص من العشوائية.
وضوح الرؤية.
التخلص من الحيرة.
اقتناص الفرص .

## Slide 12: عناصر التخطيط
الأهداف.
الاستراتيجيات.
السياسات.
الإجراءات.
القواعد.
البرامج.
الموازنات.

## Slide 13: الحاجة للتخطيط
امتلاك المؤسسة لموارد محدودة.
ان تعيش المؤسسة في بيئة معقدة ومنفردة.

## Slide 14: مراحل التخطيط
المرحلة الأولى
  العوامل الخارجية : وهى دراسة العوامل المحيطة بالمنظمة .
  العوامل الداخلية : وهي دراسة ظروف البيئة الداخلية.
المرحلة الثانية
  على ضوء تحديد ظروف البيئة نستطيع أن نحدد أهدافنا بشكل واضح.
المرحلة الثالثة
  على ضوء تحديد الهدف نحدد البدائل التي من خلالها تستطيع تحقيق هذا الهدف .

## Slide 15: مراحل التخطيط
المرحلة الرابعة
  بعد وضع عدد البدائل التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف نبدأ بتقييم كل بديل من خلال معرفة وتحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف.
المرحلة الخامسة
  بعد الانتهاء من الخطوة الرابعة المتمثلة في تقييم البدائل نبدأ بمرحلة الاختيار أي تحديد البديل الأفضل.
المرحلة السادسة
  في ضوء البديل الذي يتم اختياره يقوم المخطط بتحديد الأنشطة والأعمال التي يجب القيام بـها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ .

## Slide 16: أنواع ومستويات التخطيط
يعتبر التخطيط الاستراتيجى أهم أنواع التخطيط ، حيث توضع جميع أنواع الخطط فى إطار الخطة الاستراتيجية عن طريق تحديد الاهداف العامة المرتبطة بالآجل الطويل .
التخطيط الاستراتيجى
التخطيط الاستراتيجى
1
التخطيط حسب مدى تأثيره

## Slide 17: أهمية التخطيط الاستراتيجى
يوضح الطريق نحو المستقبل الذى يسير عليه الإدارة وصولاً إلى الاهداف العامة للمشروع .
يساعد على تعبئة الموارد اللازمة ، وتعظيم العائد منها فى ضوء سلسلة من الخطط والبرامج .
يساعد الإدارة على التعامل مع المتغيرات البيئية السريعة أو المتلاصقة .

## Slide 18: خطوات التخطيط الاستراتيجى
اختيار الاهداف .
تحليل العوامل والمؤثرات البيئية .
التعبير عن الاهداف فى شكل كمى .
وضع الخطط الخاصة بالوحدات الفرعية .
مقارنة خطط الدورات والوحدات الفرعية بالخطة الاستراتيجية .

## Slide 19: خطوات التخطيط الاستراتيجى
إعادة النظر فى بعض أجزاء الخطة الاستراتيجية .
اختيار أنسب الوسائل .
تنفيذ الخطة الاستراتيجية .
القياس والرقابة على تطبيق الخطة ومدى ما يتحقق من تقدم فى العمل .

## Slide 20: أنواع التخطيط
التخطيط التكتيكى
2
وتمارسه الإدارة الوسطى والعليا وتأثيره متوسط المدى، ويوضع لمساعدة التخطيط
الاستراتيجي ومن أمثلته تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق.

## Slide 21: أنواع التخطيط
التخطيط التشغيلى
3
وتمارسه الإدارة الوسطى الدنيا وتأثيره متوسط المدى، ويوضح عادة التخطيط التكتيكي ومن أمثلته تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد وقطع الغيار.

## Slide 22: أنواع التخطيط
التخطيط حسب المدى الزمنى
وهو الذي يغطي فترة زمنية طويلة، ويمكن القول نسبياً أن الفترة خمس سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى.
التخطيط طويل المدى
وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمسة سنوات .
التخطيط متوسط المدى
وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة.
التخطيط قصير المدى

## Slide 23: أنواع التخطيط
التخطيط حسب المدى الوظيفى
تخطيط مالي
تخطيط التسويق
تخطيط القوي العاملة
تخطيط الإنتاج
تخطيط الشراء والتخزين
ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج
ومراقبة جودة الإنتاج.
ويركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تقييم المنتج، والتسويق والترويج، والتوزيع
ويركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها .
ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العاملة مثل : الاحتياجات ، والاستقطاب، والتدريب والتطوير.. الخ.
ويركز على تخطيط الشراء والتخزين من حيث الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين،ظروف التخزين … الخ

## Slide 24: مستويات التخطيط
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وفريق عمل من الإدارة التنفيذية الوسطى ومجلس التخطيط الاستراتيجي ( إن وجد). | تخطيط طويل الامد long range planning فترة 3 - فأكثر
الإدارة التنفيذية العليا وفريق عمل من كل إدارة رئيسية لتخطيط كل فيما يخص إدارته وفقا للخطة العامة. | تخطيط متوسط الامد medium range فترة من سنة الى ثلاث سنوات.
الإدارة الإشرافية من أقسام ووحدات إدارية صغيرة | تخطيط قصير المدى shortrangeplanning فترة شهر إلى أقل من سنة( برامج عمل)

## Slide 25: التخطيط الجيد والفعال
أن يكون التخطيط مرناً ويتقبل الاستجابة لأي متغيرات.
أن يتمتع بالواقعية فلا يبالغ في التقديرات ولا يتشائم أكثر من الحد المعقول.
أن يكون واضحاً وبعيداً عن العموميات.
أن يشمل كل جوانب المنظمة بمعنى أن يشمل الجوانب الإنتاجية والـمالية.. الخ.
أن يغطي فترة زمنية معقولة.

## Slide 26: معايير التخطيط السليم
المعيار
الأول
  أن يتوائم مع القيم العامة والقيم العملية التي يحملها الإنسان..
المعيار الثاني
  أن ينطلق من (رسالة) مزروعة في الذات (ورؤية) محددة
المعيار الثالث
  أن يعكس الأولويات في حياة الإنسان بحيث يكون التخطيط انعكاسا حقيقيا لأولويات الإنسان
المعيار الرابع
  ألا يتضخم جانب في التخطيط على الجوانب الأخرى.

## Slide 27: تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها
التحكم
هو مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط له، وإجراء التعديلات بحيث يتم تنفيذ الخطة الموضوعة

## Slide 28: تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها
نظام الدوائر المفتوحة
  فيها يتم إدخال المدخلات في منظومة العمل وانتظار النتائج دون التحكم في جودة المنتج النهائي.
نظام الدوائر المغلقة
  فيها يتم إدخال المدخلات في منظومة العمل والمراقبة وأثناء المراقبة عند ملاحظة وجود اختلاف بين الناتج الفعلي والمخطط له يتم تعديل العمليات للحفاظ على المسار الصحيح للمنتج النهائي.
يوجد نظامان للتحكم في منظومة العمل هما

## Slide 29
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 16

## Slide 30: تحديد الأهداف
الاهداف نوعان
أهداف طويلة الأجل
  مثل رغبة موزع لمنتجات التجميل أن تكون أكبر وأقوى من منافسيه. أو رغبة صاحب مصنع لإنتاج مواد البناء في أن يكون من أبرز خمس شركات في هذه الصناعة.
أهداف قصيرة الأجل
  مثل رغبة موزع منتجات التجميل أن يفتح فرع جديد في العام القادم.

## Slide 31
مثال
أنظر دليل المتدرب صفحة 18

## Slide 32
الجلسة التدريبية الثانية
الفرق بين التخطيط الاستراتيجى والتشغيلى

## Slide 33: مراحل عملية التحكم
توصيل الخطة
  تمرير الأهداف العامة وترك أعضاء فريق العمل يتعاملون معها
  إعداد خطة عامة تقريبية لتحقيق الأهداف. وترك التفاصيل لفريق العمل.
  وضع خطط تفصيلية وإعطاء تعليمات محددة لكل عضو في فريق العمل.

## Slide 34: مراحل عملية التحكم
  توضع المعايير للتحقق من تحقيق الأهداف ومن المعايير التي يمكن أن تستخدم في القياس.
تحديد معايير الأداء

## Slide 35: مراحل عملية التحكم
الأهداف | المقياس
يجب أن تكون نسبة الشوائب في المادة الكيماوية المنتجة 0.001% | درجة النقاء
يجب أن يكون متوسط الوقت الذي يستغرقه الحجز على خطوط جوية دقيقتين | الوقت الذي تستغرقه العملية
يجب أن تكون تكاليف المنتج أقل من الموازنة | تكاليف الإنتاج
يجب ألا تزيد مدة الاستجابة لمكالمات الطوارئ عن 10 دقائق | مدى الاستجابة

## Slide 36
مثال
أنظر دليل المتدرب صفحة 21

## Slide 37: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    هو طرقٌة لتحددٌ الأهداف بعيدٌة المدى وكيفٌيةٌ الوصول إليهٌا.
  التخطيط التشغيلي
    طريقة لتحديد الآهداف المرحلية قريبة المدى .
التعريف

## Slide 38: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    أكثر من خمس سنوات.
  التخطيط التشغيلي
    من سنة إلى خمس سنوات
المدة الزمنية

## Slide 39: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    أولا: نموذج سوات SWOT.
    ثانياٌ: التخطيطٌ بالسنٌاريوٌ.
    ثالثا: نموذجPMSP.
    رابعا: نموذج فايفر Feiffer .
  التخطيط التشغيلي
    طريقٌة سوات SWOTوهى فعالة وممتازة بالتخطيطٌ التشغيلى .
النماذج

## Slide 40: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    مجموعة, وزارة, شركة.
  التخطيط التشغيلي
    إدارة, قسم.
المستويات

## Slide 41: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    الرؤيةٌ. الرسالة.القيمٌ ,الوحدات .
  التخطيط التشغيلي
    الأهداف, الوسائل, السياٌسات, المهام.
المصطلحات

## Slide 42: الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
  التخطيط الاستراتيجي
    مراجعة سر عٌة كل سنة ومراجعة شاملة كل 5 سنوات وفى حالة التعديلٌ على الخطة بالمراجعة الشاملة لا ننقص ال 5 سنوات من عمر الخطة.
  التخطيط التشغيلي
    مراجعة الخطة كل شهر.
مراجعة الخطة أو تعديلها

## Slide 43: أوجه إستخدام التخطيط التشغيلي
أداة تواصل يومية بين مختلف
الأفراد ووحدات العمل
أداة ضبط
نشاطات التشغيل
أداة تحليل
للإنجازات اليومية

## Slide 44: مفهوم الخطة التشغيلية
الخطط التشغيلية
هي الوسائل المناسبة و المحددة التي تتبعها المؤسسة للوصول إلى أهدافها. وهي في عملية التخطيط تمثل المرحلة التي يتوجب فيها إشراك الأشخاص المعنيين بتطبيق الخطة بشكل فعال، حتى لو لم يكونوا مشتركين في المراحل المبكرة من التخطيط.

## Slide 45: وتتكون الخطط التشغيلية من العوامل الخمس التالية
الخطوات أو الإجراءات المطلوبة.
الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح .
البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات أو الإجراءات.
الموارد التي سيتم تخصيصها للتنفيذ.
الآلية التي ستتبع لجمع المعلومات عن التقدم في كل مرحلة.

## Slide 46: الهدف من الخطط التشغيلية
الخطوات أو الإجراءات المطلوبة.
الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات أو الإجراءات.
الموارد التي سيتم تخصيصها للتنفيذ.
1
2
4
3

## Slide 47: كيف تقوم بوضع الخطة التشغيلية؟
تقدير مشاركة جميع الأطراف والمستفيدين في إعداد الخطط الفرعية والتقارير
وضع جدول زمني مقبول وملائم.
الاتصال والتواصل المستمر لاستعراض ما تم إنجازه مع جميع الأطراف.
1
2
3
إجراء مقابلات مع مؤسسات المجتمع
4

## Slide 48: كيف تقوم بوضع الخطة التشغيلية؟
استطلاع رأي القيادات بالأقسام والإدارات
ربط المبادرات بالجهات المسؤولة داخل الكلية أو العمادة.
ترتيب المبادرات وفق أولويات الكلية أو العمادة لهذا العام.
5
6
7
تحديد المبادرات التي تحتاج دعم تمويلي والتواصل مع مكتب إدارة المشاريع بالجامعة لتذليل الصعوبات.
8

## Slide 49: كيف تقوم بوضع الخطة التشغيلية؟
مراعاة التوثيق الدقيق والمنتظم لجميع الأنشطة والفعاليات المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية.
تحديد أوجه تصحيح أية انحرافات أو جوانب قصور تواجه تنفيذ المبادرات.
إبراز البيانات الكمية في تطور أداء الكلية أو العمادة,.
9
10
11
الاعتماد على نموذج واضح ومتكامل لتوثيق أنشطة وفعاليات تنفيذ المبادرات .
12

## Slide 50
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 26

## Slide 51: أهمية التخطيط التشغيلى
أداة رقابة وتحليل آني لما يتم إنجازة.
أداة ضبط للأنشطة اليومية في المنظمة.
توجيه جهود الأفراد نحو الاهداف.
إيجاد روح المنافسة الإيجابية والتحفيز.
1
2
4
3

## Slide 52: متطلبات نجاح الخطة التشغيلية
توجه القياداة العليا للمنظمة.
الإعداد والتنسيق الجماعي للخطة.
تسويق الخطة لكافة المنتسبين في المنظمة.
وجود خطة استراتيجية (مفضل جدا).
1
2
4
3

## Slide 53: الصعوبات المتعلقة بطبيعة عملية التخطيط
صعوبة توفير المعلومات الدقيقة عن المتغيرات العديدة.
التغيرات البيئية المتسارعة التي تزيد من درجة عدم التأكد.
صعوبة تحديد الاهداف الواضحة القابلة للقياس.
تحتاج عملية التخطيط الى وقت و نفقات كبيرة.

## Slide 54: الصعوبات المتعلقة بطبيعة عملية التخطيط
عدم وجود التزام حقيقي بالتخطيط.
عدم توفير الموارد اللازمة.
الاعتماد الكبير على الخبرة.
مقاومة التغيير.
نظم تحفيز غير مناسبة.

## Slide 55: سبعة محاذير يجب التنبه لها أثناء عملية التخطيط التشغيلي
عدم إشراك الأفراد المعنيين في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة
عدم توضيح طبيعة العمل للأفراد وبعد ذلك تحميلهم المسؤولية كاملة
عدم الواقعية في النظرة الإنتاجية وإنتظار عملية تحسينية جذرية
عدم الأخذ بعين الإعتبار أثر طريقة وطبيعة العمل على الأفراد

## Slide 56: سبعة محاذير يجب التنبه لها أثناء عملية التخطيط التشغيلي
عدم الإكتراث بمتابعة التنفيذ اليومية
عدم الإهتمام بتأمين بنية تحتية سلوكية وفنية للتحسينِ المستمرِ
عدم ربط العمل اليومي وحسن الأداء بالأهداف الإستراتيجيةِ

## Slide 57: نموذج EFQM الأوروبي لدور القائد التشغيلي
النتائج
تبسيط ومساندة
القيادة
نتائج
الآداء
المهمة
الإجراءات
الموظفين
السياسات
والآستراتيجيات
العلاقات
والموارد
نتائج للمجتمع
نتائج للعملاء
نتائج للموظفين
التعلم والآبداع

## Slide 58
الجلسة التدريبية الثالثة
المزايا الرئيسة للقادة التشغيليين

## Slide 59: التخطيط التشغيلي بالإعتماد على نظرية عوائق العمل (ToC )
هي مقاربة منظّمة ترتكز على الإدارة الفعالة للعوائق والنقاط الحرجة التي تُعرقلُ تقدّمَ العمل – من أبرز عوائق العمل "عنق الزجاجة" هي نقطة العمل الحرجة التي تتصف بالقدرة الأقل والفترة الإنتاجية الأطول.

## Slide 60: 10 مبادئ مهمة لإعتماد نظرية عوائق العملToC))
يجب التركيز على التوَازن في خط العمل.
تعظيم ناتجِ وكفاءة كُلّ نقطة عمل منفردة لا يزيد بالضرورة الطاقة الإنتاجيةَ لكامل النظام.
فقدان ساعة عمل في النقطة الحرجة (عنق الزجاجة) هو فقدان ساعة للنظامِ بأكملهِ.
توفير ساعة عمل في نقطة غير حرجة لا يَزيد بالضرورة من إنتاجية النظام بأكملهِ.
نحتاج التخزين المستمر والجرد الدقيق فقط أمام نقاط عنقِ الزجاجة" لتفادي الأعطال القسرية .

## Slide 61: 10 مبادئ مهمة لإعتماد نظرية عوائق العملToC))
يَجِب أَنْ يَكُونَ تدفق العمل حول النقاط الحرجة مساوياً لطلبِ السوق.
يَجِب أَنْ يرتكز تدفق العمل في خط التشغيل على حاجة الإمداد المتواصل لنقاط "عنقِ الزجاجة".
يجب أن ينظر إلى كُلّ إستثمار في رأس المال التشغيلي مِنْ منظورِ تأثيرِه الشامل على الطاقة الإنتاجيةِ العامّةِ،
إن ربط تخطيط الطاقة الإنتاجية بالأبطأ يخفض من كلفة التخزين، والجرد، والتشغيل.
يجب تحديد أولويات معالجة النقاط الحرجة في العمل بحسب الحاجات الإستراتيجية

## Slide 62: المسؤوليات التنفيذية للقادة التشغيليين
المسؤوليات التنفيذية للقادة التشغيليين
التنظيم
تحديد مدى مركزية العمل والقرارات .
التوظيف
تنظيم استخدام الوقت الإضافي
تعيين الجدد وتطوير مهارات القدامى.
إختيار الإجراءآت والأدوات المناسبة.

## Slide 63: المسؤوليات التنفيذية للقادة التشغيليين
المسؤوليات التنفيذية للقادة التشغيليين
التوجيه والتحفيز
تحديد الأدوار ومسؤوليات الأفراد.
التخطيط
وضع جداول العمل الزمنية
وضع الميزانيات التشغيلية
إصدار تعليمات العمل.

## Slide 64: المزايا الرئيسة للقادة التشغيليين
تخطيط الموارد وحسن إدارتها.
السَيْطَرَة على العمل الميداني.
تطبيق الإجراءآت المتفق عليها.
مُسَاندَة الأفراد عبر توضيح المهام.
دعم معنويات الأفراد للإبْقاء على درجة عالية مِنَ الجودة.

## Slide 65: مراحل بناء الخطة التشغيلية
تنفيذ ومتابعة وتقييم/ تشكيل تقويم
تشكيل تقويم فريق ماهر ومدرب
تصميم طريقة العمل
جمع معلومات كافية وصحيحة
تحليل بيئة بأداة علمية، مثلSWOT
صياغة أهداف ذكية SMART
وضع مؤشرات قياس الأداء
جداول الخطة متضمنة: من ومتى وكيف وأين
خطة تشغيلية مكتوبة

## Slide 66: ماذا نعني بالنشاطات التشغيلية؟
هى مجموعة نشاطات مرتبطة بعضها ببعض بشكل تراتبي أو متوازي تساعد على تحويل بعض المدخلات (أحدها على الأقل يمثل متطلبات العميل) الى... مخرجات تمثل قيمة مضافة داخلية أو خارجية

## Slide 67: ماذا نعني بالنشاطات التشغيلية؟

## Slide 68: من أبرز أدوات التخطيط والتحسين التشغيلي
رسم خط التشغيل
طريقة مُنظَّمة لتَوثيق النشاطاتِ التي تؤدّى مِن قِبل فرد أَو مجموعة من الأفراد في مكان عملِ ما، مَع نوعية عملاء محددين، أَو على مواد معينة.
قائمة التحقق
نموذج يُستَعملُ لتَسجيل مدى تكرار حدوث مستوى خدمة بنتيجة أداء معين.
رسم باريتو
رسم بياني لعوامل معينة تصنف بأسلوب تنازلي بحسب مدى التردد على طول المحورِ الأفقي.
رسم السبب والنتيجة
هو عبارة عن رسم يساعد في تحليل الوضع الحالي للإنتاج عبر إعادة المستوى المحقق للإنتاج \ الخدمة إلى أسبابها الأصيلة.

## Slide 69: رسم خط التشغيل
تخطيط العمل .
تحديد الخطوات والعوائق .
رؤية النظام بأكمله .
تحديد نقاط ”عنق الزجاجة“.
تحديد المستخدم التالي .
دمج أو إزالة خطوات .
تدريب الجدد .

## Slide 70
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 42

## Slide 71: قائمة التحقق
مُعطيات بناءً على ملاحظات .
تجميع دقيق ومدروس للمعلومات .
كشفٌ عن نماذج المشاكل والخلل .
طريقة منظمة للإشراف والمراقبة .
العناصر | الوحدة المُستخدمة في القياس |  | 

## Slide 72: خارطة باريتو
اختيار العمل الذي يحتاج للتطوير.
تحديد الفرص \ المشاكل .
قياس تطوّر العمل.

## Slide 73: رسم السّبب والنتيجة
يساعد في
  تحليل الوضع الحالي .
  كشف أسباب استياء العميل .
  اعتماد النشاطات الناجحة.
  تدريب الموظفين الجدد.

## Slide 74
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 45

## Slide 75: نموذج مصفوفة أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية
نموذج مصفوفة أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية
أنظر دليل المتدرب صفحة 46

## Slide 76: مرتكزات نجاح الخطة التشغيلية
الدعم المستمر والمتواصل من القيادات الأكاديمية والإدارية.
إيمان كافة القيادات وعمداء الكليات والعمادات المساندة بأهمية بناء خطة تشغيلية.
الاعتماد على منظور واقعي يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والثقافي لبيئة الكلية أو العمادة ومجتمعها المحيط .
التوافق حول ما توصلت إليه الخطة الإستراتيجية الأساسية للجامعة من أهداف ومبادرات تخدم أهداف واحتياجات الكليات والعمادات المساندة.

## Slide 77: التخطيط التشغيلي – مصفوفة البدائل والأولويات
الوضع الآمثل
ضياع للفرص
نقص فى القيمة
منطقة الخطر
كفاءة عالية منسجمة مع بعض الآهداف الاستراتيجية .
القيمة الآعلى للكفاءة التشغيلية
كفاءة منخفضة
هدر فى الموارد مع تحقيق الهدف الآستراتيجى

## Slide 78
الجلسة التدريبية الرابعة
تقييم الآداء سوات

## Slide 79: تقييم الأداء ( دراسة الواقع ) SWOT
تحليل المنافسين
تحليل SWOT :
تحليل مجالات العمل والرئيسية والوحدات الاستراتيجية :
لا بد من أن يحلل كل مجال من مجالات العمل ( الرئيسية ) بشكل مستقل وكذلك الوحدات وذلك لتحديد أيها أكثر نجاحاً وأيها يعمل بشكل ضعيف .
أثناء الخطوة الخاصة بفحص الأداء ينظر فريق التخطيط إلي نقاط الضعف ونقاط القوة في كل واحدة وفي كل مؤشر حساس وكذلك ينظر ف الفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة .
إن تحليل المنافسين يعد جزء مهماً من تقييم الأداء حيث أن المنافسين أن يزيدوا من حصتهم في السوق عن طريق أبعاد المستهلكين عن المنظمات الأخرى .

## Slide 80: علاقة التخطيط التشغيلى بالموازنات المالية التقدرية
تعتبر الموازنة تعبير رقمي (كمي وقيمى)، عن الخطط التشغيلية السنوية.

## Slide 81: تقييم الأداء SWOT
يكتب الفريق المؤشرات الرئيسية لكل وحدة .
يحدد الفريق ما ه نقاط القوة التي ستساعدنا لتحقي هذا المؤشر .
يحدد الفريق نقاط الضعف التي ستعيق تحقيقنا لهذا المؤشر .
نتيجة للفروق يحدد الفريق ما هي الفرص المتاحة .
إذا لا يحلل الفريق كل المنظمة وإنما فقط فيما يتعلق بالمؤشرات .

## Slide 82: تحليل الفجوات
قارن بين KPI والوضع الحالي في كل وحدة ABU .
إذا كانت الفجوة معقولة انتقل للمؤشر التالي وهكذا .
إذا كانت الفجوة صغيرة أرفع المؤشر
إذا كانت الفجوة كبيرة فأمامك خياران :
أعد النظر في المؤشر وقلل طموحاتك .
أبعد المؤشر كما هو وابتكر وسائلاً أبداعية لتحقيقه .

## Slide 83: مراحل تحليل الفجوة
  القناعة بإمكانية تجاوز الفجوة
اختبار الواقع حسب المعلومات المتوفرة والوحدات ومؤشراتها
  هل الفجوة معدومة أم كبيرة
تحديد نوعية الفجوة
  ابتكار الوسائل والأساليب المناسبة
أجراء التغيير والتعديل
  الهياكل , التدريب , المال , المراحل , القيم
كيف نعبر أو نردم الفجوة ؟

## Slide 84: وضع خطط العمل وتوحيدها
كتابة الخطة التشغيلية العامة
كتابة الخطة التفصيلية لكل وحدة
وضع خطط العمل وتوحيدها
فحص الخطط ومقارنتها
1
2
4
3

## Slide 85: وضع خطط العمل وتوحيدها
الشرح والتفهيم والتوضيح
الهيكلة المناسبة وتوزيع الأدوار
وضع الموازنات بأنواعها وتنسيقها
السياسات والإجراءات والتعليمات
5
6
8
7

## Slide 86: الخطط البديلة ( خطط الطوارئ )
تحديد أهم المخاطر والفرص المتوقعة .
تحديد درجة الرطوبة أو الربحية .
وضع الخطوط العريضة للخطط البديلة.
تحديد المؤشرات العملية لبدء العمل .
تحديد احتمالية الحدوث أو الحصول .

## Slide 87: تنفيذ الخطة
وضع برنامج لتوصيل الخطة للمنفذين
التأكيد علي رسالة المنظمة وحفظها
إقامة احتمال ببدء تنفيذ الخطة
توفير نسخ كافية من الخطة للاسترشاد
اعتبار بداية التنفيذ عند الشروع في الإجراءات
مراجعة أي قرار استراتيجي حسب الخطة

## Slide 88: التنفيذ
1
يكتب فريق التخطيط بصورتها النهائية .
2
يعرض الفريق الخطة علي قيادة المنظمة .
3
يتم شرح الخطة باختصار للجميع .
4
يتم شرح الخطة التشغيلية لكل وحدةSBU ، وما يتعلق بهم من الخطة الاستراتيجية .

## Slide 89
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 59

## Slide 90
الجلسة التدريبية الخامسة
نماذج أعداد خطة تشغيلية

## Slide 91: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
Swot analysis:
طريقة في التخطيط من إصدار جامعة هارفارد في منتصف القرن العشرين.

## Slide 92: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
  الإمكانيات أو الوسائل أو الموارد التي تمتلكها.
نقاط قوة
  خلل أو عيوب واضحة موجودة في المنظمة عند إعداد الخطة تؤثر على الأداء.
نقاط الضعف
  امكانيات أو وسائل أو موارد جديدة غير موجودة لدى المنظمة عند إعداد الخطة
الفرصة
  مخاطر أو تهديدات غير موجودة عند إعداد الخطة ومحتمل حدوثها خلال مدة الخطة
التهديدات

## Slide 93: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
أنواع الآهداف
أهداف عامة
هي أقرب إلى الرغبات أو الآماني.
أهداف مرحلية/ جزئية/ فرعية:
المُحَدِّدَة من حيث:كمية، نوع ، زمن، حجم، قيمة ، من ينفذ .
عامة وليست تفصيلية.

## Slide 94: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
  يقول الدكتور الأمريكي روبرت شولر
  في كتابه القوة الإيجابية الأهداف ليست فقط ضرورية لتحفيزنا ولكنها أيضًا شيءأساسي يبقينا أحياء "
  يقول نيدوكوبين
    تركيز كل طاقاتك على مجموعة محددة من الأهداف هو الشيء الذي يستطيع أكثر من أي شيء آخر أن يضيف قوة إلى حياتك"
أهمية وضع الآهداف.

## Slide 95: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
  ما هو المؤشر .
  مقياس أو علامة ضابطة وضعت بشروط للاستدلال على حالة أو أداء خاضعين للتتبع لإصدار حكم بمستىوى أو مدى التغير عن المخطط أو عن قواعد معدة سلفا.
  مؤشر الآداء.
  مقياس أو علامة ضابطة تبين ما يجب أن تكون عليه مخرجات الأهداف المخططة.
ورشة عمل بناء الآهداف

## Slide 96: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
مثال لمؤشرات قياس أداء إدارة البشرية
عدد العاملين في المنظمة
معدل دوران العمالة
عدد الإناث إلى إجمالي عدد الذكور في المنظمة
متوسط أعمار الموظفين.
متوسط الأعمار الوظيفية للموظفين
عدد دورات التدريب المنفذة

## Slide 97: إليه بناء الخطة التشغيلية والتدرب على التطبيق فى البرنامج
من المؤشرات المستخدمة فى قياس أداء إدارة البشرية.
معدلات الغياب.
نسب التسرب الوظيفي.
نسب العمالة الأجنبية إلى المحلية.
نسبة القروض الممنوحة لللعاملين إلى إجمالي رواتبهم.
مستوى الرضى الوظيفي.
عدد حوادث وإصابات العمل.
عدد ساعات توقف الآلات.

## Slide 98: نموذج مصفوفة أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية
الجداول النهائية لبناء الخطة التشغيلة
أنظر دليل المتدرب صفحة 66

## Slide 99
نشاط
أنظر دليل المتدرب صفحة 73

## Slide 100
شكرا لكم